## Slide 1
MID-YEAR REVIEW · 年中工作复盘
业务方向聚焦与落地攻坚 · AI 工程化探索沉淀
围绕核心业务场景打通可用性闭环与体验规范；持续推进 AI 从原型验证到统一工具链、规范代码资产的高效演进
2024 年中总结
01 业务项目部分 | 方向变更与聚焦 · 落地周期拉长
SMG 1.0 移动办公、组网等场景 Job 能力融合管理平台
预计 10.16 预发布
900+
自检/演示检视问题
70%
问题整体闭环率
100%
核心体验缺陷已闭环
• 高保真业务 Demo 与可用性闭环：覆盖设备管理与全球安全核心页面，完成 2 个 AF 专家可用性测试，识别 33 个问题，关键体验问题（接入地址配置不合理、接入码无法导出、前置后置策略不理解等）与规划同步并在研发闭环。
• 9+ 业务规范统一定义：主导高级搜索、对象选择器、权限管理、批量导入、配置下发、表格操作、导航栏、时间展示、空状态及文案等规范落地，部分已沉淀为 AI 资产技能。
全球加速 GA [国庆后 Beta]
让全球办公员工快速访问跨境业务
• 前期完成竞品分析、AI 静态图发散与交付调研举措；
• 输出高保真 AI Demo 通过 TR1 需求评审，部分需求（天枢全球一张网）直接复用 AI 代码交付；
• 已完成立项与迭代一开发，当前检视中。
GEN AI [审慎投入 · 保持观察]
保障端侧 AI 安全使用与行为管控
• 目前仅支持审计看清管控，筑牢安全合规底线；
• 430 Beta 测试后，针对无感隔离与零信任动态授权产线暂缓投入，无感沙箱方案搁置；
• 核心成因：企业侧成熟 GenAI 使用场景短期尚不明确，理性控本待时机成熟。
02 AI 深度探索部分 | 常态化推进 · 提效沉淀
SD 高保真技能突破 [标准 Token 体系]
直出还原率 80% ~ 90%（微调达 90%）
• 提取全局视觉样式 Token、基础组件 Token、公用页面模板 Token 等输出 SD 高保真技能，多案例打磨下在基础表单表格页实现高准确度快速直出。
统一交付工具链演进 [协同 UEDC]
• 路径演进：探索 Vue+Ant 到 HTML+IDUX、Vue+IDUX 多种实现路径；
• 协同赋能：辅助 UEDC 进行统建工具调试与整改，已有业务项目基于统一工具交付中；
• 前沿孵化：输出体验目标量化、检视评估等 MVP 阶段技能。
业务规范代码资产沉淀 [持续提效支撑]
• 代码资产库建设：基于多项目 AI Demo 实战，沉淀 SMG、SASE 系列产品业务规范代码资产；
• 长效复用赋能：从孤立 Demo 走向规范组件库复用，为后续 SMG 版本的 AI Demo 迭代输出形成显著的提效与质量保障。
2024 年中总结与复盘 | 聚焦核心体验 · 稳健推进迭代 | AI 效能工程化实践